ARTIKUL

Биржа задач для маркетплейс-индустрии

Marketplace Tasks Platform · artikul.uz

Техническое задание

Версия 1.0 — MVP

Стек: Laravel 12 · Livewire 3 · Filament 3 · Tailwind

Языки: RU · UZ · EN

Срок MVP: 10 недель

Автор: Sobirov Ilyoskhon

Май 2026, Коканд, Узбекистан

# 1. Резюме проекта

## 1.1 Что такое Artikul

Artikul — вертикальная биржа задач для индустрии маркетплейсов. Платформа соединяет продавцов на Wildberries, Ozon, Uzum Market, Yandex Market и других маркетплейсах с профильными исполнителями: менеджерами магазинов, дизайнерами карточек, фотографами товарки, специалистами по внутренней рекламе, аналитиками, копирайтерами и бухгалтерами по маркетплейсам.

Название платформы — Artikul — отсылает к ключевому понятию из словаря каждого продавца: артикул товара. Это инсайдерский профессиональный термин, который сразу сигнализирует целевой аудитории: «мы из этой индустрии, не общая биржа фриланса». Слово одинаково пишется в кириллице и латинице, что критично для трёх языков интерфейса (RU/UZ/EN).

Ключевое отличие от горизонтальных бирж (Upwork, Kwork, FL.ru): все профили, задачи, рейтинги и фильтры построены вокруг конкретных маркетплейсов и реальных операционных процессов продавца. Заказчик не пишет «ищу менеджера» свободным текстом — он выбирает маркетплейс, тип работы, объём и срок через структурированный конструктор задачи.

## 1.2 Целевые сегменты

### Заказчики (Buyers)

- Соло-продавцы и микро-бренды (1–50 SKU), которым нужны разовые специалисты

- Малые и средние бренды (50–1000 SKU), которые ищут постоянных менеджеров

- Маркетплейс-агентства, которым нужны субподрядчики на пиковую нагрузку

- Производители, выходящие на маркетплейсы впервые

### Исполнители (Sellers)

- Менеджеры маркетплейсов (in-house и фриланс)

- Дизайнеры карточек и инфографики

- Фотографы товарки и видеографы

- Специалисты по внутренней рекламе и продвижению

- Аналитики и консультанты по юнит-экономике

- Копирайтеры и SEO-специалисты под маркетплейсы

- Бухгалтеры по ВЭД и маркетплейсам

## 1.3 Целевой рынок

Рынок СНГ полностью: Узбекистан, Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения, Грузия. На MVP — три языка интерфейса: русский (основной), узбекский (латиница), английский. Валюта расчёта — без принудительной конвертации, заказчик и исполнитель видят сумму в той валюте, в которой опубликована задача (UZS, RUB, KZT, USD).

## 1.4 Модель монетизации

Этап 1 (0–6 месяцев): полностью бесплатно. Цель — набрать критическую массу 500+ верифицированных исполнителей и 200+ активных заказчиков. Никакой комиссии, никаких платных функций. Только задача роста.

Этап 2 (6–12 месяцев): мягкая монетизация — комиссия 5% с заказчика и 5% с исполнителя при сделке + платное продвижение профилей в выдаче. Параллельно внедряется эскроу через банк-партнёра.

Этап 3 (12+ месяцев): подписки Pro для исполнителей и заказчиков, командные аккаунты для агентств, партнёрская программа с RISMENT для лидов на полный аутсорсинг.

## 1.5 Стратегия холодного старта

Двусторонние биржи умирают, если запускаются пустыми. Artikul решает проблему ликвидности через три актива:

- RISMENT как первый верифицированный исполнитель: 6 человек команды + кейс FORRIS HOME с реальными цифрами (98.5M сум выручки за март 2026)

- Кросс-промо в SellerMind: база платящих клиентов SaaS, которые уже ищут разовые услуги по маркетплейсам

- Региональная сеть в Коканде и Ташкенте: оффлайн-набор первых 30–50 продавцов через личные контакты

## 1.6 Сроки и бюджет

Срок MVP: 10 недель (3 фазы по 3–4 недели)

Бюджет разработки (через Claude Code): 2 500 – 4 000 USD

Операционные расходы (первые 6 мес): 200 – 400 USD/мес (сервер, домен, SMS-провайдер)

Целевые KPI к концу 6 месяца: 500 верифицированных исполнителей, 200 активных заказчиков, 1 000 закрытых сделок

## 1.7 Название бренда и юридический статус

Название платформы: ARTIKUL (Артикул). Слово выбрано как инсайдерский профессиональный термин из мира маркетплейсов — каждый продавец и менеджер работает с артикулами товаров десятки раз в день. Это даёт мгновенное понимание ниши без необходимости объяснять, о чём платформа.

Преимущества имени:

- Идентичное написание в кириллице и латинице — критично для трёх языков интерфейса (RU/UZ/EN)

- Узнаваемое для целевой аудитории, нулевая стоимость объяснения

- Звучит как состоявшийся бренд, не нужно «приучать» аудиторию

- Короткое (7 букв), запоминающееся, легко произносимое

Юридический статус:

- Домен artikul.uz зарегистрирован в ahost.uz

- Товарный знак ARTIKUL по проверке базы Узбекистана (msp.uz) свободен во всех 45 классах МКТУ

- Подаётся заявка на регистрацию товарного знака в классах 35 (онлайн-торговая площадка, услуги по бизнесу) и 42 (IT-услуги, разработка ПО) через Агентство по интеллектуальной собственности РУз

- Существующая компания ARTIKUL AZIYA KABEL (производитель кабелей) работает в классе 9 — конфликта по классам МКТУ нет

Стратегия маркетинга с учётом особенностей бренда:

- Брендовый трафик — через прямые заходы (artikul.uz) и Telegram, а не через SEO по слову «артикул»

- Контентная стратегия — статьи и кейсы, которые ранжируются по запросам типа «как нанять менеджера маркетплейса», «фотограф для карточек Wildberries», а не по чистому «артикул»

- Двойное произношение допустимо: и «Артикул» по-русски, и «Artikul» по-английски/узбекски — без принудительной унификации

# 2. Модель пользователя и роли

## 2.1 Единый аккаунт с переключением режима

Artikul использует модель единого аккаунта (как Upwork): один пользователь — одна учётная запись — два профиля. После регистрации пользователь по умолчанию попадает в режим Заказчика и в любой момент может переключиться в режим Исполнителя через переключатель в шапке. Каждый режим имеет свой профиль, свою историю сделок, свои уведомления и свой дашборд.

Это решение даёт три преимущества: упрощает регистрацию (один email — один аккаунт), позволяет менеджерам быть одновременно заказчиками для своих субподрядчиков, и снимает психологический барьер при попытке роли «попробовать другую сторону».

## 2.2 Роли в системе

| Роль | Описание | Где работает |
| --- | --- | --- |
| Guest | Незарегистрированный посетитель. Видит каталог задач, профили исполнителей, лендинги. | Публичная часть |
| User (Buyer) | Зарегистрированный пользователь в режиме Заказчика. Создаёт задачи, нанимает исполнителей. | /dashboard/buyer |
| User (Seller) | Тот же пользователь в режиме Исполнителя. Откликается на задачи, ведёт портфолио. | /dashboard/seller |
| Verified Seller | Исполнитель, прошедший верификацию (документы + опыт по маркетплейсу). | /dashboard/seller |
| Pro Seller | Платная подписка (этап 2). Приоритет в выдаче, расширенная аналитика. | /dashboard/seller |
| Admin | Сотрудник Artikul. Управляет верификацией, спорами, контентом. | /admin (Filament) |
| Super Admin | Полный доступ. Финансы, настройки платформы, модераторы. | /admin (Filament) |

## 2.3 Жизненный цикл аккаунта

1. Регистрация по email или телефону + подтверждение через SMS (Eskiz) или email-код

2. Заполнение базового профиля: имя, аватар, страна, город, язык интерфейса

3. По умолчанию активен режим Buyer, доступ ко всем функциям заказчика немедленно

4. При первом переключении в Seller — мини-онбординг: специализация, маркетплейсы, опыт, ставка

5. Опционально — запрос на верификацию (загрузка документов, скриншотов кабинетов маркетплейсов)

6. После верификации — значок Verified Seller в профиле и приоритет в поиске

## 2.4 Верификация исполнителей

Базовая верификация бесплатна и обязательна для отображения в основной выдаче (без неё профиль виден только по прямой ссылке). Что проверяется:

- Подтверждение телефона и email

- Верификация личности (паспорт или ID-карта, ручная модерация админом)

- Подтверждение опыта по маркетплейсу: скриншоты личного кабинета продавца с замазанными финансовыми данными, либо рекомендация от текущего работодателя

- Минимум одна работа в портфолио с описанием результата

## 2.5 Защита от фрода

- Один паспорт = один аккаунт (хеш номера документа в БД)

- Лимит откликов в день для неверифицированных исполнителей (10 откликов/день)

- Лимит создания задач в день для новых заказчиков (3 задачи/день)

- Бан по IP + по устройству при подозрительной активности

- Запрет передачи контактов в чате до принятия отклика (фильтр телефонов, email, ссылок на мессенджеры в первых сообщениях)

# 3. Функциональные модули

## 3.1 Модуль 1 — Регистрация и аутентификация

### Сценарии

- Регистрация по email + пароль + подтверждение email

- Регистрация по номеру телефона + SMS-код через Eskiz

- Социальный логин: Google (приоритет 1), Telegram (приоритет 2)

- Восстановление пароля через email или SMS

- Двухфакторная аутентификация через TOTP-приложение (опционально)

### Технические требования

- Использовать Laravel Breeze + Livewire stack как основу

- Sanctum для API-токенов (мобильное приложение в будущем)

- Rate limiting на /login и /register: 5 попыток в минуту

- Хранение паролей через bcrypt (стандарт Laravel)

- Принудительная смена пароля каждые 180 дней для админов

## 3.2 Модуль 2 — Профиль пользователя

### Профиль Buyer

- Имя или название компании, аватар, краткое описание

- Страна и город (для часового пояса и валюты по умолчанию)

- Маркетплейсы, на которых работает (опционально, для лучшего матчинга)

- Объём бизнеса: количество SKU, диапазон оборота (опционально)

- История заказов, статистика, рейтинг как заказчика

### Профиль Seller

- Имя, фотография, видео-визитка (опционально)

- Заголовок (например, «Менеджер Wildberries и Ozon, 4 года опыта»)

- Подробное описание (markdown)

- Специализации: до 5 категорий из справочника

- Маркетплейсы и уровень владения по каждому (Junior / Middle / Senior)

- Часовая ставка, минимальная сумма заказа, валюта

- Языки общения и уровень

- Доступность: часов в неделю, готовность к долгосрочным проектам

- Портфолио: до 20 работ с обложкой, описанием и метриками результата

- Услуги (предложения): фиксированные пакеты с ценой и сроком

- Сертификаты и обучение

- Отзывы клиентов (автоматически после закрытых сделок)

## 3.3 Модуль 3 — Каталог задач

### Структура задачи

Все задачи создаются через структурированный конструктор. Заказчик последовательно выбирает:

- Тип задачи: разовая (Gig) / проект (Project) / почасовая (Hourly)

- Маркетплейс (один или несколько): WB, Ozon, Uzum, YM, СберМегаМаркет, KazanExpress

- Категория работы: ведение, контент, реклама, аналитика, фото/видео, юр-бух

- Подкатегория и тип услуги (например, «контент → инфографика → 10 карточек»)

- Объём в единицах услуги (количество карточек, часов, кампаний и т.д.)

- Желаемый срок выполнения

- Бюджет: фиксированный, диапазон или «договорная»

- Уровень исполнителя: любой / Middle+ / Senior / Verified only

- Дополнительные требования: язык, регион, опыт работы с категорией товара

- Описание свободным текстом (markdown), вложения (фото, документы, ссылки)

- Тип публикации: открытый тендер / приглашение конкретных исполнителей

### Каталог и фильтры

- Поиск через Meilisearch с фасетными фильтрами

- Фильтры: маркетплейс, категория, тип задачи, бюджет, срок, верификация заказчика

- Сортировка: новые / по бюджету / по срочности / рекомендуемые (по матчу с профилем)

- Сохранённые поиски с уведомлениями (email + Telegram)

- Геолокация (опционально, для задач, где важен регион)

## 3.4 Модуль 4 — Каталог исполнителей

- Поиск по специализациям, маркетплейсам, рейтингу, ставке

- Фасетные фильтры через Meilisearch

- Карточка исполнителя в выдаче: фото, имя, заголовок, ставка, рейтинг, количество отзывов, статус (онлайн/офлайн)

- Закладки исполнителей (избранное)

- Прямое приглашение на задачу из карточки

## 3.5 Модуль 5 — Отклики и предложения

### Логика отклика (Proposal)

- Исполнитель видит задачу и нажимает «Откликнуться»

- В отклике указывает: цену (фиксированную или почасовую), срок, сопроводительное письмо, прикрепляет релевантные кейсы из портфолио

- Заказчик видит все отклики в дашборде задачи, может писать в чат

- Лимит 50 откликов на одну задачу (после — закрывается, заказчик может продлить)

- Заказчик принимает один отклик — задача переходит в работу, остальные исполнители получают уведомление об отказе

### Прямой найм

- Заказчик отправляет приглашение исполнителю с кратким описанием

- Исполнитель принимает или отклоняет с комментарием

- При принятии — задача создаётся автоматически и переходит в работу

## 3.6 Модуль 6 — Сделки и статусы

### Жизненный цикл сделки

- Draft — заказчик создаёт задачу, не опубликована

- Published — опубликована, собирает отклики

- Reviewing — заказчик выбирает исполнителя

- In Progress — работа идёт, статусы и этапы (milestones)

- Submitted — исполнитель сдал работу, ждёт приёмки

- In Review — заказчик проверяет результат

- Revision — отправлен на доработку (лимит 3 итерации по умолчанию)

- Completed — приняты, отзыв оставлен, сделка закрыта

- Disputed — открыт спор, в работе у админа

- Cancelled — отменена по согласию или по истечении срока

### Этапы (milestones) для проектов

- Заказчик и исполнитель согласуют этапы при старте проекта

- Каждый этап: описание, сумма, срок, критерии приёмки

- При закрытии этапа — мини-приёмка, отзыв накапливается, оплата фиксируется (на этапе MVP — без эскроу, прямая оплата off-platform с фиксацией в системе)

### Почасовой трекинг

- Исполнитель логирует часы вручную с описанием работы

- Опционально — приложение для скриншотов рабочего стола (фаза 2)

- Заказчик видит лог часов, может оспорить запись

- Еженедельный счёт на основе часов

## 3.7 Модуль 7 — Чат

- Внутренний чат на Livewire + WebSockets (Reverb)

- История сообщений, поиск, вложения (фото, документы до 25 MB)

- Индикатор «онлайн», «печатает», «прочитано»

- До принятия отклика — фильтр на телефоны/email/ссылки на мессенджеры (защита от обхода платформы)

- После принятия — без фильтров, можно обмениваться контактами

- Связка чата с задачей: вкладка «Чат» внутри карточки сделки

## 3.8 Модуль 8 — Отзывы и рейтинг

- Двусторонние отзывы: заказчик пишет об исполнителе, исполнитель — о заказчике

- Рейтинг по шкале 1–5 + текст (минимум 30 символов)

- Категории оценки для исполнителя: качество, сроки, коммуникация, профессионализм

- Категории оценки для заказчика: ясность ТЗ, своевременность оплаты, коммуникация

- Отзывы публикуются после взаимного завершения (slepoy method) — никто не видит отзыв другого до своей публикации

- Лимит редактирования отзыва — 7 дней после публикации

- Жалоба на отзыв — модерация админом

## 3.9 Модуль 9 — Споры и арбитраж

- Любая сторона может открыть спор на этапе In Review или Revision

- Открытие спора → задача в статус Disputed, заявка попадает админу

- Админ изучает чат, файлы, ТЗ, выносит решение в течение 5 рабочих дней

- Решение: в пользу заказчика / в пользу исполнителя / частичное

- На MVP без эскроу — решение арбитра носит репутационный характер: фиксация в истории, штраф к рейтингу проигравшей стороны

- В фазе 2 (с эскроу) — решение арбитра определяет выплату средств

## 3.10 Модуль 10 — Уведомления

- Каналы: внутри платформы, email (через очередь), Telegram-бот, SMS (Eskiz, для критических событий)

- Настройка частоты в профиле: мгновенно / дайджест 1 раз в день / только важные

- Категории: новые задачи (по подписке), отклики, сообщения в чате, изменение статуса сделки, отзывы, арбитраж

- Telegram-бот привязывается к аккаунту через одноразовый код

## 3.11 Модуль 11 — Поиск

- Технология: Meilisearch (как в LoloTea и UzumSync)

- Индексы: tasks, sellers, services

- Фасетные фильтры: маркетплейс, категория, бюджет, рейтинг, страна

- Поиск с поддержкой кириллицы, латиницы, узбекской латиницы и узбекской кириллицы (синхронизация словаря)

- Опечатки и поиск по синонимам (например, «фотограф» = «съёмка»)

## 3.12 Модуль 12 — Админ-панель (Filament 3)

- Управление пользователями, бан/разбан, ручная верификация

- Модерация задач (флаг «спам», скрытие из выдачи)

- Модерация отзывов и жалоб

- Очередь арбитражей с интерфейсом разбора спора

- Справочники: маркетплейсы, категории, специализации, города

- Статистика и дашборд: DAU, MAU, GMV, средний чек, конверсия отклика в сделку

- Настройки платформы: лимиты, тексты email-шаблонов, баннеры

- Управление ролями и правами (Spatie Permission)

# 4. Структура базы данных

База данных: MySQL 8. Все таблицы с timestamps (created_at, updated_at), мягкое удаление (deleted_at) на ключевых сущностях. Charset utf8mb4, collation utf8mb4_unicode_ci.

## 4.1 Список таблиц (24 таблицы MVP)

| № | Таблица | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | users | Базовый аккаунт, авторизация |
| 2 | user_profiles | Расширенный профиль (общие поля) |
| 3 | buyer_profiles | Профиль режима Заказчика |
| 4 | seller_profiles | Профиль режима Исполнителя |
| 5 | marketplaces | Справочник маркетплейсов |
| 6 | categories | Категории работ (древовидно) |
| 7 | specializations | Специализации исполнителей |
| 8 | seller_marketplaces | Связь Seller × Marketplace × Уровень |
| 9 | seller_specializations | Связь Seller × Specialization |
| 10 | tasks | Задачи (gig, project, hourly) |
| 11 | task_attachments | Вложения к задаче |
| 12 | task_milestones | Этапы проекта |
| 13 | proposals | Отклики исполнителей на задачи |
| 14 | contracts | Принятая сделка (контракт) |
| 15 | time_logs | Лог часов для hourly-сделок |
| 16 | portfolios | Портфолио исполнителя |
| 17 | services | Готовые пакеты услуг (Gigs) |
| 18 | reviews | Отзывы по сделке |
| 19 | messages | Сообщения в чатах |
| 20 | conversations | Чаты (треды) |
| 21 | notifications | Уведомления (стандартные Laravel) |
| 22 | verifications | Заявки на верификацию |
| 23 | disputes | Споры по сделкам |
| 24 | saved_searches | Сохранённые поиски с алёртами |

## 4.2 Ключевые поля основных таблиц

### users

id, email, phone, password, email_verified_at, phone_verified_at,

name, avatar_url, locale (ru|uz|en), country_code, city, timezone,

is_admin, is_banned, banned_reason, last_active_at, created_at, updated_at

### seller_profiles

id, user_id, headline, bio (markdown), hourly_rate, currency,

min_order_amount, available_hours_per_week, languages (json),

is_verified, verified_at, total_earnings, completion_rate,

response_time_minutes, on_time_delivery_rate, rating_avg, reviews_count

### tasks

id, buyer_id, type (gig|project|hourly), status (10 enum значений),

title, description, marketplace_ids (json), category_id, subcategory_id,

budget_type (fixed|range|negotiable), budget_min, budget_max, currency,

deadline_at, required_seller_level, required_verification, requirements (json),

invitation_only, slug, views_count, proposals_count, published_at

### contracts

id, task_id, buyer_id, seller_id, proposal_id, status,

agreed_amount, currency, agreed_deadline, started_at, submitted_at,

completed_at, cancelled_at, has_dispute, payment_method

### proposals

id, task_id, seller_id, status (pending|accepted|rejected|withdrawn),

cover_letter, proposed_amount, proposed_deadline_days,

portfolio_items (json array of portfolio_ids), created_at

### reviews

id, contract_id, author_id, target_id, role (buyer|seller),

rating_overall, rating_quality, rating_communication, rating_deadline,

comment, is_visible, created_at

## 4.3 Индексы

- users: email (unique), phone (unique), last_active_at

- tasks: buyer_id, status, marketplace_ids (FULLTEXT), published_at, deadline_at

- proposals: task_id, seller_id, status, (task_id + seller_id) unique

- contracts: buyer_id, seller_id, status, started_at

- messages: conversation_id, created_at

- reviews: target_id, role, rating_overall

# 5. API endpoints (для будущего мобильного приложения)

На MVP основной интерфейс — Livewire (server-rendered). API готовится через Sanctum для будущего мобильного приложения и интеграций.

## 5.1 Аутентификация

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Регистрация по email или телефону |
| POST | /api/auth/login | Логин, возврат токена Sanctum |
| POST | /api/auth/logout | Отозвать текущий токен |
| POST | /api/auth/verify-email | Подтверждение email кодом |
| POST | /api/auth/verify-phone | Подтверждение SMS кодом |
| POST | /api/auth/forgot-password | Запрос сброса пароля |
| POST | /api/auth/reset-password | Установка нового пароля |

## 5.2 Профиль

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/me | Получить текущего пользователя |
| PUT | /api/me | Обновить общий профиль |
| PUT | /api/me/buyer | Обновить профиль заказчика |
| PUT | /api/me/seller | Обновить профиль исполнителя |
| POST | /api/me/avatar | Загрузить аватар |
| POST | /api/me/verification | Подать заявку на верификацию |

## 5.3 Задачи

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/tasks | Список задач с фильтрами |
| POST | /api/tasks | Создать задачу |
| GET | /api/tasks/{slug} | Детали задачи |
| PUT | /api/tasks/{id} | Обновить задачу (только Draft) |
| POST | /api/tasks/{id}/publish | Опубликовать |
| POST | /api/tasks/{id}/close | Закрыть приём откликов |
| GET | /api/tasks/{id}/proposals | Отклики на задачу (только владелец) |

## 5.4 Отклики и сделки

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/tasks/{id}/proposals | Откликнуться |
| DELETE | /api/proposals/{id} | Отозвать отклик |
| POST | /api/proposals/{id}/accept | Принять (создаёт contract) |
| GET | /api/contracts | Список моих сделок |
| GET | /api/contracts/{id} | Детали сделки |
| POST | /api/contracts/{id}/submit | Сдать работу |
| POST | /api/contracts/{id}/approve | Принять работу |
| POST | /api/contracts/{id}/revision | Отправить на доработку |
| POST | /api/contracts/{id}/dispute | Открыть спор |

## 5.5 Чаты, отзывы, поиск

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/conversations | Мои чаты |
| GET | /api/conversations/{id}/messages | Сообщения в чате |
| POST | /api/conversations/{id}/messages | Отправить сообщение |
| POST | /api/contracts/{id}/reviews | Оставить отзыв |
| GET | /api/sellers | Поиск исполнителей |
| GET | /api/sellers/{username} | Профиль исполнителя |
| GET | /api/search | Универсальный поиск |

# 6. Технологический стек и инфраструктура

## 6.1 Backend

- PHP 8.3

- Laravel 12 (LTS)

- Filament 3 (админ-панель)

- Livewire 3 + Alpine.js (фронт)

- Laravel Reverb (WebSockets для чата и уведомлений)

- Laravel Sanctum (API-токены)

- Spatie Laravel Permission (роли и права)

- Spatie Laravel Translatable (мульти-язычные модели)

- Spatie Media Library (загрузка файлов и изображений)

- Laravel Horizon (мониторинг очередей Redis)

## 6.2 Frontend

- Tailwind CSS 4

- Alpine.js 3

- HTMX/Livewire WebSocket для real-time

- Lucide Icons

- TipTap editor (для markdown в задачах и описаниях)

## 6.3 База данных и кэш

- MySQL 8.0

- Redis 7 (кэш, очереди, сессии)

- Meilisearch 1.10 (поиск)

## 6.4 Внешние сервисы

- Eskiz SMS (отправка SMS, sender ID 4546)

- Click и Payme (платежи в Узбекистане, фаза 2 для эскроу)

- YooKassa (платежи в России, фаза 2)

- Telegram Bot API (уведомления и быстрые отклики)

- Mailgun или Resend (транзакционные email)

- S3-совместимое хранилище (Cloudflare R2 или Yandex Object Storage)

## 6.5 Инфраструктура

- VPS на ahost.uz (89.39.95.162) — тот же сервер, что SellerMind

- Ubuntu 24.04 LTS

- Nginx + PHP-FPM

- Laravel Forge для управления и деплоя

- Let's Encrypt SSL

- GitHub репозиторий: ilyosxon/artikul

- CI/CD через GitHub Actions: тесты + auto-deploy на staging

## 6.6 Окружения

| Окружение | Домен | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Local | artikul.test | Разработка через Laravel Herd |
| Staging | dev.artikul.uz (или поддомен) | Тестирование релизов |
| Production | artikul.uz | Продакшен |

## 6.7 Безопасность

- HTTPS обязательно везде

- CSRF-защита Laravel

- Rate limiting на API и формы

- Content Security Policy headers

- X-Frame-Options: SAMEORIGIN (или ALLOW-FROM для фрейма из SellerMind как источника лидов)

- Шифрование чувствительных данных (passport_number_hash)

- Audit log для админ-действий

- Резервное копирование БД ежедневно (Spatie Laravel Backup)

# 7. Фазы разработки и план MVP

## 7.1 Фаза 1 — Каркас (3–4 недели)

Цель: Работающий публичный каталог задач и исполнителей, регистрация, базовый профиль.

### Что будет готово

- Проект развёрнут на Forge, домен подключен, SSL

- Миграции БД, сидеры справочников (маркетплейсы, категории)

- Регистрация / логин / восстановление пароля

- Профиль с переключением Buyer/Seller

- Создание задачи через структурированный конструктор

- Каталог задач с базовыми фильтрами

- Каталог исполнителей с базовыми фильтрами

- Карточка задачи и карточка исполнителя

- Базовая админка Filament: пользователи, задачи, справочники

- Локализация RU/UZ/EN

- Лендинг главной страницы

## 7.2 Фаза 2 — Сделки и коммуникация (3–4 недели)

Цель: Полный цикл сделки от отклика до отзыва.

### Что будет готово

- Отклики на задачи + лимиты

- Прямой найм / приглашения

- Контракты со всеми статусами

- Этапы (milestones) для проектов

- Почасовой трекинг с ручным вводом

- Чат с WebSockets через Reverb, фильтр контактов до принятия

- Отзывы blind-method

- Уведомления: email + Telegram-бот

- Споры и арбитраж в Filament

- Sitemap, базовое SEO, OG-теги

## 7.3 Фаза 3 — Качество и рост (2–3 недели)

Цель: Готовность к публичному запуску.

### Что будет готово

- Верификация исполнителей с админ-флоу

- Поиск через Meilisearch с фасетами

- Сохранённые поиски + email/Telegram алёрты

- Реферальная программа (10 USD кредита другу)

- Видеозвонки через Jitsi (вкладка в чате)

- Публичная статистика платформы (главная страница)

- Стресс-тесты + оптимизация запросов

- Подготовка маркетинговых лендингов под сегменты

- Релизные мероприятия: пресс-релиз, posts в Telegram-каналах продавцов

## 7.4 Что НЕ входит в MVP (фаза 4+)

- Эскроу и автоматические выплаты

- Подписки Pro и платное продвижение

- Командные аккаунты для агентств

- Мобильное приложение (React Native или Flutter)

- Интеграция с SellerMind (привязка магазина → автоматическая верификация по обороту)

- Интеграция с API маркетплейсов для авто-проверки опыта

- AI-матчинг задач и исполнителей

- Видеосопровождение работы (тайм-трекер со скриншотами)

# 8. Риски и стратегия запуска

## 8.1 Главные риски

### 1. Холодный старт двусторонней биржи

Вероятность: высокая. Воздействие: критическое. Митигация: RISMENT-стратегия — заполнить сторону предложения через свою команду и знакомых менеджеров до публичного запуска. Минимум 30 верифицированных исполнителей и 20 опубликованных задач должны быть в системе на момент открытия.

### 2. Конкуренция от Kwork и Upwork

Вероятность: средняя. Воздействие: среднее. Митигация: вертикальная экспертиза, структурированный конструктор задачи, верификация по маркетплейсам — то, чего у конкурентов нет. Не пытаемся быть лучше Upwork во всём, только в нише.

### 3. Уход сделок off-platform после знакомства

Вероятность: высокая (особенно без эскроу). Воздействие: среднее. Митигация: фильтр контактов в чате до принятия отклика, полезные функции, которые работают только в платформе (рейтинг, история, споры, отзывы). На MVP не пытаемся силой удержать — фокус на ценности экосистемы.

### 4. Регуляторный риск (хранение денег)

Вероятность: средняя. Воздействие: высокое. Митигация: на MVP полностью без эскроу, платформа выступает только информационным посредником. Юридические тексты (оферта, политика конфиденциальности) подготавливаются с юристом до запуска.

### 5. Качество исполнителей

Вероятность: высокая. Воздействие: высокое (один плохой опыт — потеря заказчика навсегда). Митигация: верификация, рейтинговая система, активная модерация на старте, ручной отбор первых 100 исполнителей.

## 8.2 Метрики успеха MVP (3 месяца после запуска)

| Метрика | Минимум | Цель |
| --- | --- | --- |
| Зарегистрированных пользователей | 1 000 | 3 000 |
| Верифицированных исполнителей | 100 | 500 |
| Активных заказчиков (создавших ≥1 задачу) | 50 | 200 |
| Опубликованных задач | 200 | 1 000 |
| Закрытых сделок | 50 | 300 |
| GMV (общий объём сделок) | 10 000 USD | 50 000 USD |
| Среднее время первого отклика | < 4 часов | < 1 часа |
| Конверсия задача → принятый отклик | 30% | 50% |

## 8.3 Стратегия запуска по неделям

### За 4 недели до запуска

- Финализация дизайна и брендинга

- Сбор первых 30 исполнителей через RISMENT, SellerMind, личную сеть

- Подготовка контент-плана для Telegram и Instagram

- Партнёрские договорённости с курсами по маркетплейсам (как канал привлечения исполнителей)

### За 2 недели до запуска

- Soft launch для 50 приглашённых пользователей

- 20 публичных задач от RISMENT и дружественных продавцов

- Сбор обратной связи и быстрые правки

### Неделя запуска

- Публичный анонс в Telegram-каналах продавцов

- Пресс-релиз в spot.uz, kun.uz, bizmedia.uz

- Платная реклама в Instagram (таргет на админов магазинов)

- Email-рассылка по базе SellerMind

### Первый месяц после запуска

- Daily standup команды по метрикам и обратной связи

- Минимум 3 публикации в неделю в соцсетях с кейсами

- Ручная модерация всех новых задач и исполнителей

- Поддержка пользователей в Telegram-чате

# 9. Команда и бюджет

## 9.1 Состав команды на MVP

| Роль | Кто | Загрузка |
| --- | --- | --- |
| Product Owner / Tech Lead | Ilyosxon | Полная (продукт, архитектура, разработка с Claude Code) |
| Дизайнер UI/UX | Внешний (Fiverr/местный) | ~40 часов на MVP |
| Контент-менеджер | Из команды RISMENT | Частичная (наполнение справочников, тексты) |
| Тестировщик | Из команды RISMENT | Частичная (приёмочные тесты по фазам) |
| Юрист | Внешний | ~10 часов (оферта, политика конфиденциальности) |
| Копирайтер RU/UZ/EN | Внешний | Сдельно (тексты лендингов, email) |

## 9.2 Бюджет MVP (10 недель)

| Статья | Сумма (USD) | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Разработка (Claude Code) | 0 | Делается своими руками |
| Дизайн UI/UX | 400 – 800 | 40 ч × 10–20 USD/ч |
| Юридическое сопровождение | 150 – 300 | Оферта, политика, договор-эскроу для фазы 2 |
| Копирайтинг RU/UZ/EN | 200 – 400 | Лендинги + email-шаблоны |
| Сервер (Forge + ahost) | 60 | Уже оплачен (общий с SellerMind) |
| Домен | 20 – 50 | Зависит от выбранной зоны |
| SMS Eskiz (тестирование) | 50 | Тестовые отправки |
| Meilisearch (хостинг) | 0 | Self-hosted на VPS |
| Telegram-бот | 0 | Бесплатно |
| Маркетинг (запуск) | 1 000 – 2 000 | Реклама в Instagram + спонсорство Telegram-каналов |
| Резерв (10–15%) | 200 – 400 | Непредвиденные расходы |
| ИТОГО | 2 080 – 4 060 | Цельный диапазон бюджета MVP |

## 9.3 Операционные расходы (после запуска, в месяц)

| Статья | Сумма (USD/мес) |
| --- | --- |
| VPS + Forge (доля проекта) | 30 |
| SMS Eskiz (рабочий объём) | 50 – 150 |
| Email-провайдер | 20 – 50 |
| Объектное хранилище (S3) | 10 – 30 |
| Мониторинг (Sentry, Better Stack) | 20 |
| Маркетинг и контент | 200 – 500 |
| Поддержка пользователей | 100 – 300 |
| ИТОГО | 430 – 1 080 |

# 10. Ближайшие шаги

## 10.1 До старта разработки (1 неделя)

- Финализация названия и регистрация домена

- Дизайн логотипа и базовый брендбук (синий тех-тон, как SellerMind)

- Создание GitHub-репозитория ilyosxon/artikul

- Подготовка приватного канала в Telegram для команды и тестировщиков

## 10.2 Первая неделя разработки

- Установка Laravel 12 + Filament + Livewire + Reverb

- Конфигурация Forge, поддомена, SSL

- Реализация миграций всех 24 таблиц + сидеры справочников

- Базовая структура слоёв: Models, Services, Policies, Requests, Resources

- Скелет роутов и Filament-ресурсов для админки

## 10.3 Прогрессивная серия Claude Code промптов

К этому ТЗ прилагается серия из 12 пошаговых промптов для Claude Code, разбитых по фазам:

- Промпты 1–5 — фаза 1 (каркас)

- Промпты 6–9 — фаза 2 (сделки и коммуникация)

- Промпты 10–12 — фаза 3 (качество и рост)

Каждый промпт самостоятелен, содержит контекст проекта, что должно быть готово на входе и какой результат ожидается на выходе.

## 10.4 Документы, которые нужно подготовить дополнительно

- Дизайн-приложение (отдельный документ): цвета, типографика, компоненты — в стиле SellerMind

- Юридический пакет: оферта, политика конфиденциальности, правила платформы

- Контент-план справочников (маркетплейсы, категории, специализации)

- HTML-шаблон главной страницы и ключевых лендингов

- Telegram-бот: техническое задание + сценарии

## 10.5 Контакты и ресурсы

Владелец проекта: Sobirov Ilyoskhon

Город: Коканд, Узбекистан

Связанные продукты: RISMENT (фулфилмент и аутсорсинг), SellerMind (SaaS для продавцов), FORRIS HOME (бренд-кейс)

VPS: ahost.uz, IP 89.39.95.162

GitHub: ilyosxon/artikul (создать)

— Конец документа —